Zamawiający:

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie                zadania p.n.:

„Wykonanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej                        z garażami i usługami - budynek nr 2 z uzbrojeniem                                          i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja,

w Wyszkowie, nr działki 3555/2”

45.21.13.40-4 – Budownictwo wielorodzinne

45.21.13.41-1 -  Mieszkania

45.21.13.50-7 -  Budynki wielofunkcyjne

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – ................... zł.

Zawartość:

- Instrukcje dla wykonawców (oferentów).

- Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców.

- Ogólne warunki i wzór umowy.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja Projektowa.

- Przedmiar robót.

- Szkic nr 1 „Przyłącza instalacyjne do budynku nr 2”

Zatwierdzam: Sławomir Rutkowski

Prezes Zarządu

(podpis Zamawiającego)

Data ogłoszenia postępowania: 31.10.2007

I.  INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

1. WYTYCZNE OGÓLNE

1.1. Informacja o przetargu

Zamawiający:  Wyszkowskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 23a/B

tel./fax.  029 7428877

REGON 550662420 NIP 762-17-36-221

Adres e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Przekazał ogłoszenie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 31.10.2007r.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obiektu:

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami i usługami - budynek nr 2,

z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja, w Wyszkowie

    - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami i usługami – budynek nr 2 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy 1 Maja w Wyszkowie, działka 3555/2,

Dane ogólne budynku:

Powierzchnia całkowita netto – 4 357,28m2,

Powierzchnia zabudowy – 1564,20m2,

Kubatura – 11 213,40 m3,

Liczba mieszkań - 53, w tym jedno na parterze dla osoby niepełnosprawnej,

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 2323,48m2,

Liczba pomieszczeń usługowych - 6

Powierzchnia pomieszczeń usługowych – 336,73m2.

Powierzchnia garażu 28 stanowisk – 926,00 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) – 4

Liczba klatek schodowych – 5

Projektowany budynek posiada całkowite podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe

Instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu, gazowa, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, elektryczna, odgromowa.

Zakres prac obejmuje:

1.2.1. Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, z uwzględnieniem wykonania:

- lokali mieszkalnych,

- pomieszczeń przynależnych piwnic lokatorskich,

- powierzchni komunikacji,

- pomieszczeń technicznych, gospodarczych,

- instalacji wewnętrznych,

w stanie wykończonym - „pod klucz”

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od części robót, których wykonanie uzna za niepotrzebne a ich wartość potrąci z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w ust. 3 umowy o roboty budowlane, z zachowaniem warunków określonych w punkcie 3.3.4 .niniejszej SIWZ

W szczególności zmiany zakresu będą dotyczyć części lokali mieszkalnych przewidzianych do indywidualnego wykończenia (stan deweloperski ); bez wykonywania wskazanych ścianek działowych w lokalach,  bez paneli w pokojach, bez terakoty w kuchniach, łazienkach i przedpokojach, bez glazury w kuchniach i łazienkach, bez białego montażu,

Liczba lokali do indywidualnego wykończenia zostanie określona na etapie realizacji budynku.

- lokali usługowych

w stanie do indywidualnego wykończenia (bez tarkretu   i gresu na podłogach, malowania sufitów i ścian) .

1.2.2. Wykonanie garażu podziemnego na 28 stanowisk

1.2.3. Wykonanie  przyłączy do budynku:

● wodociągowego do budynku nr 2,

● kanalizacji sanitarnej do budynku nr 2 (5 szt.) ,

● kanalizacji deszczowej w zakresie studni D 10, D 11,  przyłączenie rur spustowych budynku nr 2, kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych z terenu całej  działki 3555/2, kanalizacji deszczowej do studni drenażowych osadczych  dla budynku nr 2, kanalizacji deszczowej do garaży budynku nr 2,

● sieci cieplnej preizolowanej niskich parametrów do budynku nr 2,

1.2.4. Zagospodarowanie i urządzenie terenu w granicach działki nr 3555/2 obejmujące m.in.

● wybudowanie ciągów pieszo-jezdnych (z wyłączeniem  wewnętrznej drogi osiedlowej zaprojektowanej częściowo na działce 3555/1 i 3555/2 i zrealizowanej w I-etapie zabudowy), chodników i dojść do budynku nr 2,

● miejsc parkingowych,

● opaski wokół budynku nr 2,

● placu zabaw,

● placu gospodarczego,

● założenie zieleni

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy elektroenergetycznego,  gazowego sieci cieplnej wysokich parametrów, które stanowią przedmiot oddzielnego  postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz szkic nr 1„Przyłącza instalacyjne do budynku nr 2” ilustrujący graficznie zakres rzeczowy uzbrojenia terenu, na podstawie których wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

ZAŁĄCZONY PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ POMOCNICZY DO WYCENY ROBÓT. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO JEGO WERYFIKACJI W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OPISANYM W PKT 1.2. I  DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówień uzupełniających w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia.

Zamówienia uzupełniające obejmować będą wykonanie robót tego samego rodzaju jak zamówione roboty.

    - Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Finansowanie zamówienia:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

1.3. Wykonawcy

1.3.1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp). Wykonawca składający ofertę musi zamieścić w dokumentacji ofertowej dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 Pzp.

1.3.2. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru– Formularz Nr 1 wraz z następującymi dokumentami:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 2

- Informacja  o sytuacji finansowej Wykonawcy – Formularz Nr 3

- Informacja banku prowadzącego rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż /największa wartość robót budowlanych w dwóch kolejnych miesiącach zgodnie z harmonogramem rzeczowo -  finansowym (formularz nr 8), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych (kierownik budowy i kierownicy robót)                       z podaniem zakresu przewidzianych dla nich czynności w tym zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane  oraz że są wpisane na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Formularz Nr 4,

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca – Formularz Nr 5,

- Informacja o robotach budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 5 latach, (rozpoczętych                          i zakończonych budów - dotyczy lat: 2002 – 2007,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  budynków o kubaturze łącznej nie mniejszej niż 10.000m3, w tym jeden o kubaturze nie mniejszej niż 5.000m3, sklasyfikowanych według PKOB w klasach: 1122 lub 1130 lub 1230 lub 1264 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością – Formularz Nr 6 (doświadczenie wykonawcy),

- Wykaz robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z wyłączeniem zakresu  obejmującego wykonanie stanu surowego otwartego budynku nr 2 – Formularz Nr 7,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych, zgodnie z załączonym wzorem – Formularz Nr 8,

W formularzu nr 8, stanowiącym załącznik do oferty należy uzupełnić przynajmniej:

- ceny elementów scalonych (kolumna 3, wiersze: 3, 9, 85, 86, 96, 100, 106, 112, 117, 123, 137, 142, 146,151, 152, 153 )

- zaznaczyć graficznie planowany okres realizacji poszczególnych elementów scalonych,

- planowane wysokości przerobów w poszczególnych miesiącach realizacji ( wiersze151, 152, 153; kolumny 4 – 21)

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz.645, § 1 ust.1):

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3.3. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

- oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 1.3.2. pkt 9 lit a) – d) dotyczące każdego partnera konsorcjum;

- oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

- wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;.

1.3.4. Warunki wymagane od wykonawców:

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 1.3.2.i załączonych do nich dokumentach:

- Wybudowali (rozpoczęli i zakończyli budowę) samodzielnie lub z udziałem podwykonawców w okresie ostatnich 5 lat ( dotyczy lat: 2002 – 2007),  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  budynków o kubaturze łącznej nie mniejszej niż 10.000m3, w tym jeden o kubaturze nie mniejszej niż 5.000m3, sklasyfikowanych według PKOB w klasach: 1122 lub 1130 lub 1230 lub 1264. ( Formularz Nr 6 doświadczenie wykonawcy),

- Dysponują personelem kierowniczym, który będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, (Formularz Nr 4), tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnościach:

a) konstrukcyjno – budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Formularz Nr 3) tj.:

- posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości nie mniejszej niż największa wartość robót budowlanych w dwóch kolejnych miesiącach (zgodnie z harmonogramem rzeczowo -  finansowym realizacji robót budowlanych zadania - formularz nr 8)

- osiągnęli w ostatnich trzech latach obrotowych łączne obroty w wys. nie mniejszej niż 5.000.000,00 - PLN

4.  Posiadają w formie prawa własności, umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innych sposób potencjał techniczny, maszyny narzędzia i urządzenia niezbędne do należytej realizacji zamówienia (Formularz Nr 5), tj. co najmniej: 1 koparkę, 1 żuraw, 1 samochód samowyładowczy, 1 samochód skrzyniowy, komplet rusztowań.

1.3.5. Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 1.3.4. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.4. Jedna oferta

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

1.5. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

1.6. Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

2. DOKUMENTY PRZETARGOWE

2.1. Zawartość dokumentów przetargowych

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Instrukcje dla wykonawców (oferentów).

- Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców.

- Ogólne warunki i wzór umowy.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Dokumentację Projektową – rysunki wykonawcze.

VI.  Przedmiar robót

VII. Materiały uzupełniające:

-  Mapa podziału działek nr 3555/1 oraz 3555/2.

-  Oświadczenie projektanta z dnia 20.02.2006r. o dopuszczeniu możliwości stosowania innych

materiałów i urządzeń niż przyjęte w projektach architektoniczno-budowlanych.

-  Szkic nr 1 „Przyłącza instalacyjne do budynku nr 2”

2.2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych wyłącznie w formie pisemnej. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami po stronie zamawiającego są:

Agnieszka Przybysz

2.3. Modyfikacje dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2.3.1. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

2.3.2. Dokonana modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.

3.  PRZYGOTOWANIE OFERT

3.1. Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert w języku innym niż język polski.

3.2. Dokumenty składające się na Ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

- Formularz oferty sporządzony według załączonego wzoru ( Formularz nr 1),

- Potwierdzenie wniesienia wadium – w formach przewidzianych w pkt. 3.6,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp

(Formularz nr 2),

- Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                    (w tym Formularze załączone do SIWZ od Nr 3 do Nr 7).

- Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania (Formularz nr 8)  sporządzony na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego.

W formularzu nr 8, stanowiącym załącznik do oferty należy uzupełnić przynajmniej:

- ceny elementów scalonych (kolumna 3, wiersze: 3, 9, 85, 86, 96, 100, 106, 112, 117, 123, 137, 142, 146,151, 152, 153 )

- zaznaczyć graficznie planowany okres realizacji poszczególnych elementów scalonych,

- planowane wysokości przerobów w poszczególnych miesiącach realizacji ( wiersze151, 152, 153; kolumny 4 – 21)

Wypełniony kosztorys ofertowy, na którego podstawie przygotowano ofertę oraz wypełniony (w zakresie wszystkich pozycji) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych

(Formularz nr 8), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Dokumenty formalne wymagane wg pkt 1.3.2.

3.3. Ceny ofertowe

3.3.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia a jej zawartość i sposób sporządzenia musi być zgodny z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na całość robót określonych w punkcie 1.1.1.

3.3.2 Suma wartości brutto elementów scalonych robót budowlanych zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych (Formularz nr 8), ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy musi być zgodna z ceną ofertową podaną w formularzu oferty przetargowej.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, niezmienną przez cały czas trwania umowy i obowiązującą przy ostatecznym rozliczeniu.

3.3.3. W cenie ofertowej wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie pozycje robót budowlanych budynku oraz uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

W kwotę wynagrodzenia wykonawca wliczy również koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych,  zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wodę  i energię elektryczną, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji, przekopów kontrolnych, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia dróg, chodników, odwozu nadmiaru ziemi, zagęszczenia gruntu, odpompowania wody, koszty wizyjnego monitorowania wykonania sieci (kamerą), koszty pełnej obsługi geodezyjnej, a także koszty ubezpieczeń i innych obciążeń i zobowiązań wyznaczonych przez dokumenty przetargowe, na podstawie których  sformułowano ofertę.

Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym.

3.3.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od części robót, których wykonanie uzna za niepotrzebne a ich wartość potrąci z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w ust. 3 umowy o roboty budowlane, z zachowaniem następujących warunków:

- o odstąpieniu od wykonania robót zamawiający powiadomi wykonawcę z 1-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wykonania robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania ( formularz nr 8).

- Wartość robót od których wykonania odstąpiono zostanie ustalona w drodze negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

(formularz nr 8).

3.3.5. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

3.3.5. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji.

3.4. Waluty oferty

3.4.1. Ceny zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

3.4.2. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w innych walutach.

3.5. Termin związania ofertą

3.5.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 Pzp).

3.5.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest skuteczna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3.6. Wadium

3.6.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  PLN),  w terminie do 20.11.2007r.

3.6.2. Wadium może być wnoszone w formach:

- pieniądza,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

3.6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP S.A. o /WYSZKÓW Nr 08102038020000120200081844. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący w/w rachunek potwierdzi, że ustalona kwota wadium znalazła się na rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert.

3.6.4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami) gwarancja lub poręczenie powinno w szczególności zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia  (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z 9.11.2000r.) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- stwierdzenie, że gwarancja lub poręczenie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania                                i bezwarunkowe,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.

Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia

jakichkolwiek innych warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji

poza uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

3.6.5. Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego.

3.6.6. Oryginał wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

3.6.7. Brak w gwarancji lub poręczeniu elementów, o których mowa w pkt. 3.6.4. bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie przez zamawiającego traktowane jako brak zabezpieczenia oferty wadium.

3.6.8. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

3.6.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

3.6.10. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu.

3.6.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

3.6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.6.13. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

3.6.14. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

3.7. Oferty wariantowe i oferty częściowe

3.7.1. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane, zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.7.2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

3.8. Forma i podpisanie oferty

3.8.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie                                z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami.

3.8.2. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do jej podpisywania. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były opatrzone podpisem/podpisami przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

3.8.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

4. SKŁADANIE OFERT

4.1. Oznaczenie ofert

4.1.1. Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1. i zewnętrznie opatrzona zastrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia ofert.

Na ofercie będzie podana nazwa zamówienia tj.

„Wykonanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami i usługami - budynek

nr 2 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja w Wyszkowie, nr działki 3555/2,

Nie otwierać przed  21.11.2007r. godz. 12¹º”

4.1.2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.

4.2. Termin składania ofert

4.2.1. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 07-200 Wyszków ul. 1 Maja 23a/B lub w  Sekretariacie Zamawiającego

ul. Gen. J. Sowińskiego 55 (Gimnazjum Nr 2, wejście A) w Wyszkowie nie później niż o godzinie12ºº w dniu 21.11.2007r.

4.2.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 2.3.                W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym   w punkcie 4.2., zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.4.  Zmiana lub wycofanie ofert

4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2

4.4.2. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie                                   z postanowieniami punktów 3.8. i 4.1., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4.4.3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

5. OTWARCIE OFERT I ICH OCENA

5.1. Otwarcie ofert

5.1.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu., w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złożenia, tj. o godz. 12¹º.  Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2007r. o godz12¹º w siedzibie Spółki ul. Gen. J. Sowińskiego 55 (Gimnazjum Nr 2, wejście A) w Wyszkowie

5.1.2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem 4.4.1. nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

5.1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.1.4. Nazwy i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej oferty zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia.

5.2. Jawność postępowania

5.2.1. Informacje dotyczące przebiegu badania i oceny ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.2.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

5.3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym

5.3.1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawcy mogą kontaktować się                               z zamawiającym wyłącznie z zachowaniem zasady pisemności.

5.3.2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.3.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

5.4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

5.4.1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.3.4., czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

5.4.2. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

5.4.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.5. Kwota podana w ofercie zostanie przez zamawiającego poprawiona zgodnie z ustawą pzp. Jeżeli wykonawca nie zaakceptuje skorygowanej oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

5.6. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Wg zasad określonych w punkcie 3.4.

5.7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

5.7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie                          z punktem 5.4.

5.7.2. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 5.5.

5.7.3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

- cena                                -             waga 100 %

5.7.4. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną  wg. następującego  wzoru:

cena oferty najniższej

liczba punktów oferty badanej =      -------------------------------- x  100

cena oferty badanej

5.8. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

5.8.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

5.8.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i wezwaniem do wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z punktem 5.9.

5.8.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uwaga! Zamawiający wymaga aby w dniu podpisania umowy kierownik budowy wykonawcy przyjął obowiązki kierownika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane (składając odpowiednie oświadczenie do organu nadzoru budowlanego wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

5.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

5.9.1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5.9.2. Zamawiający wyraża / nie wyraża zgodę na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5.9.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP S.A. o /WYSZKÓW Nr 08102038020000120200081844. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający uzna za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący w/w rachunek potwierdzi, że ustalona kwota zabezpieczenia znalazła się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu na jego wniesienie.

5.9.4.  W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami) gwarancja lub poręczenie w szczególności powinno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia  (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r.) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia, termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia z zastrzeżeniem zapisów pkt 4.12.3 OWU.

- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego „zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca:

  - nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

  - wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością”

Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia  jakichkolwiek innych warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji poza uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

5.9.5.  Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

5.9.6.  Brak w gwarancji lub poręczeniu elementów, o których mowa w pkt. 5.9.4. bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie przez zamawiającego traktowane jako brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.9.7.  Z chwilą zaistnienia co najmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt. 5.9.4. ust. 5) zamawiający wystąpi do gwaranta (poręczyciela) z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.9.8. Zabezpieczenie ustala się w wysokości  2 % ceny podanej w ofercie liczonej od kwoty brutto.

5.9.9. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenie z należności wynikającej z ostatniej faktury wykonawcy za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

5.10. Środki ochrony prawnej

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem                          o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- protestu (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 ÷ 183 Pzp),

- skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 4 art. 194 ÷ 198 Pzp).

II. OFERTA PRZETARGOWA

na wykonanie zadania pod nazwą:

Wykonanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami i usługami- budynek nr 2 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja w Wyszkowie,

nr działki 3555/2

Data …………………………….

FORMULARZ NR 1

OFERTA PRZETARGOWA

Do:

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

07-200 Wyszków

ul. 1 Maja 23a/B

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ……………………………………………….......................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(adres)

- My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową brutto¹):

……………………………………….................................................................. PLN

słownie: ......……………………………………………………………………..PLN,

w tym cena netto…………………………………………………………………PLN

słownie: ……………………………………………………………………….....PLN

w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

¹). Cena ofertowa brutto została wyliczona wg. wzoru:

Cb= Wn x 1,07

Gdzie:

Cb – cena brutto za wykonanie zamówienia,

Wn – wartość netto za wykonanie zamówienia,

1,07 –współczynnik uwzględniający 7% stawkę podatku VAT od wartości robót budowlano-

montażowych obiektu

- Na powyższe roboty udzielamy gwarancji jakości na okres 5 lat.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty …………….. PLN.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty w tym dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy oraz wykonaniu zamówienia.

- Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez .......................…………...................................................................................…………..............                                                                        (niepotrzebne skreślić/ nazwa lidera)

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.

- Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

- nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu, którego roboty są częścią, albo

- nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp                                        i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Upoważniony/upoważnieni przedstawiciele do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………….................................................................................................................................…….......................................................................

………………………………………………………………………………………......................................

Nazwa wykonawcy (wykonawców)

1. ……………………………………….…………….................

2. …………………………………..............................................

(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy:				1. ....................................................................

2. ……………………………………………..

...................................................    			   Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

…………………………………………………......................................................................................

……………………………………………..............................................................................................

……………………………………………..............................................................................................

…………………………………………………......................................................................................

……………………………………………..............................................................................................

……………………………………………..............................................................................................

Załączniki potwierdzone podpisami osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ NR 2

## OŚWIADCZENIE

## O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres Wykonawcy................................................................................................................

Numer telefonu....................................................................................................................

Numer telefaksu / fax...........................................................................................................

Adres  E –mail ....................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawowymi;

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.).

1. ....................................................................

2. ……………………………………………..

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu wykonawcy

FORMULARZ NR 3

#### INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że firma ...............................................................................................................................

(Nazwa i adres firmy)

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Roczny obrót naszej firmy  w ciągu ostatnich 3 lat:

| Roczny obrót | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość w PLN |  |  |  |

3. Na żądanie Zamawiającego, przed  podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych wraz z opinią

biegłego rewidenta  o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu.

1. .....................................................................

2. .....................................................................

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ NR 4

IMIENNY WYKAZ KADRY KIEROWNICZEJ

| Proponowane stanowisko | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane nr, rodzaj |
| --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |
| Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych |  |  |
| Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |

Należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę właściwej izby inżynierów budownictwa osób wskazanych w powyższej tabeli.

1. .....................................................................

2. .....................................................................

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu Wykonawcy

# FORMULARZ NR 5

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, JAKIE POSIADA WYKONAWCA

| Lp. | OPIS (typ/producent/model) | Ilość sztuk | Forma posiadania (np.: własność, najem, dzierżawa, leasing itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koparka | szt. |  |
| 2 | Żuraw | szt. |  |
| 3 | Samochód samowyładowczy | szt. |  |
| 4 | Samochód skrzyniowy | szt. |  |
| 5 | Komplet rusztowań | kpl. |  |

1. .....................................................................

2. .....................................................................

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ NR 6

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 2002 – 2007r.

| Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Okres obowiązy-wania umowy | Data rozpoczęcia | Nazwa zamawiającego i miejsce wykonywania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należy dołączyć dokumenty od właściwych zamawiających potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

1. .....................................................................

2. .....................................................................

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ NR 7

WYKAZ ROBÓT, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Roboty, które mają zostać zlecone | Wartość robót podzleconych | Nazwa i dane dotyczące Pod-wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Całkowita wartość robót, które mają być podzlecone |  |  |

Uwaga!

Wykonawca nie może podzlecić wykonania zakresu robót obejmującego stan surowy otwarty

budynku nr 2.

1. .....................................................................

2. .....................................................................

Podpis/y osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania w imieniu Wykonawcy

III. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

ROZLICZENIE  RYCZAŁTOWE

UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

………………………………/2007

(nr/rok zawarcia)

Niniejsza umowa została zawarta dnia (dzień, miesiąc, rok): .....................2007r.

przez: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

07-200 Wyszków ul. 1 Maja 23a/B

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego –Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142996 ,          REGON: 550662420,            NIP: 762-17-36-221

(nazwa i adres oraz dane zamawiającego)

reprezentowane przez:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

zwanego dalej „Zamawiającym” z jednej strony, oraz

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

wpisanym ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

nr KRS/wpisu ....................... ,          REGON: .......................,            NIP: .................................

(nazwa, adres oraz dane wykonawcy)

reprezentowanego przez

1. ……………………………………….…………….................

2. …………………………………..............................................

(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

zwanego dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych polegających na:

„Wykonaniu zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami                        i usługami - budynek nr 2 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu                             przy ul. 1 Maja w Wyszkowie, nr działki 3555/2”

oznaczenie wg. CPV:

45.21.13.40-4 – Budownictwo wielorodzinne

45.21.13.41-1 -  Mieszkania

45.21.13.50-7 -  Budynki wielofunkcyjne

zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na realizację                         i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

1. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy:

1) Istotne postanowienia umowy(IPU),

2) Ogólne warunki umowy (OWU),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST)

5) Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy

6) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych zadania

2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z rozpoczęciem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy                             i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia w wysokości …………… PLN (słownie ……………………………………….…………… PLN) wraz                  z obowiązującym podatkiem VAT, według zasad określonych w umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielania kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i zobowiązuje się do:

4.1 Dostarczania zamawiającemu, w okresach półrocznych, w całym okresie realizacji inwestycji aktualnych sprawozdań finansowych, które będą stanowiły podstawę do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, zarówno przez zamawiającego jak i Bank.

4.2. Do sprawozdań wykonawca dołączy pisemną zgodę na przekazywanie przez zamawiającego dokumentów, określonych w punkcie 4.1, do Banku.

4.3. Dostarczania zamawiającemu, w okresach półrocznych, w całym okresie realizacji inwestycji aktualnych informacji z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowi-kredytowej, w którym/ej wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową  wykonawcy , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania.

4.4. Do informacji wykonawca dołączy pisemną zgodę na przekazywanie przez zamawiającego dokumentów, określonych w punkcie 4.3., do Banku.

5. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania z Banku kredytu ze środków KFM (zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu Cywilnego – umowne prawo odstąpienia i art. 145 Prawa zamówień publicznych).

Zamawiający:	                    Wykonawca:

1. ..............................................	                                 1. ......................................................

2. ……………………………………                                        2. .................................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli)                                                                           (podpisy upoważnionych przedstawicieli )

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR/ROK.............2007.

[1.1.1]   Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.

[1.1.2]   Okres zgłaszania wad będzie wynosił 5 LAT

[1.1.3] Termin zakończenia robót ustalono na ………………r.

[1.1.4] Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres) .....................................

(pozycja będzie wypełniona przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą)

[1.2]  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami i usługami – budynek nr 2 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy 1-go Maja w Wyszkowie, działka 3555/2,

[1.2.1.] Dane ogólne budynku:

Powierzchnia całkowita netto – 4 357,28m2,

Powierzchnia zabudowy – 1564,20m2,

Kubatura – 11 213,40 m3,

Liczba mieszkań - 53, w tym jedno na parterze dla osoby niepełnosprawnej,

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 2323,48m2,

Liczba pomieszczeń usługowych - 6

Powierzchnia pomieszczeń usługowych – 336,73m2.

Liczba kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) – 4

Liczba klatek schodowych – 5

Projektowany budynek posiada całkowite podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe

Instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu, gazowa, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, elektryczna, odgromowa.

[1.2.2] Zakres prac obejmuje:

a) Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, z uwzględnieniem wykonania:

- lokali mieszkalnych,

- pomieszczeń przynależnych piwnic lokatorskich,

- powierzchni komunikacji,

- pomieszczeń technicznych, gospodarczych,

- instalacji wewnętrznych,

w stanie wykończonym - „pod klucz”

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od części robót, których wykonanie uzna za niepotrzebne a ich wartość potrąci z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w ust. 3 umowy o roboty budowlane, z zachowaniem następujących warunków:

- o odstąpieniu od wykonania robót zamawiający powiadomi wykonawcę z 1-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wykonania robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania ( formularz nr 8).

- Wartość robót od których wykonania odstąpiono zostanie ustalona w drodze negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

(formularz nr 8).

- lokali usługowych

w stanie do indywidualnego wykończenia (bez tarkretu   i gresu na podłogach, malowania sufitów i ścian) .

b) Wykonanie garażu podziemnego na 28 stanowisk

c) Wykonanie przyłączy do budynku:

● wodociągowego

● kanalizacji sanitarnej

● kanalizacji deszczowej i brakujących studni drenażowych osadczych

● sieci cieplnej preizolowanej niskich parametrów

1.2.4. Zagospodarowanie i urządzenie terenu w granicach działki nr 3555/2 obejmujące m.in.

● wybudowanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników i dojść do budynku nr 2,

● miejsc parkingowych,

● opaski wokół budynku nr 2,

● placu zabaw,

● placu gospodarczego,

● założenie zieleni - w zakresie zgodnym ze szkicem nr 5.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy elektroenergetycznego,  gazowego sieci cieplnej wysokich parametrów, które stanowią przedmiot oddzielnego  postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz szkic nr 1 ilustrujący graficznie zakres rzeczowy uzbrojenia terenu, na podstawie których Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia.

[1.3] Przedmiot umowy finansowany jest w następujący sposób:

Faktury przejściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresach miesięcznych, wystawiane na podstawie  protokołu częściowego odbioru robót, będą opłacane przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od ich przekazaniu do Zamawiającego.

[1.4]   Narady koordynacyjne będą odbywały się na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

[1.5] Teren budowy – teren objęty projektem budowlanym niezbędny do realizacji robót przy ulicy                  1 Maja w Wyszkowie, działka 3555/2

[1.5.1] Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy określony w pkt [1.5] nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót tj. 7 dni od daty podpisania umowy.

[1.6] Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi (bez udziału podwykonawców) zakresu robót obejmującego wykonanie stanu surowego otwartego budynku nr 2.

[1.7] Kwoty ubezpieczeń wyniosą:

1.   Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu - do wysokości kontraktu;

2. Wykonawca dokona cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na rzecz zamawiającego i wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na rzecz banku kredytującego przedsięwzięcie z zachowaniem warunków określonych w pkt.3.8.2. OWU.

[1.8] Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie:......................................................................................... (wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w art. 150 ust. 1 i 2 Pzp).

[1.8.1] Zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie wystawione na kwotę wynoszącą 2 % do ceny umownej brutto.

[1.9] Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w p. 1.1.3 umowy terminie zakończenia 0,2 % od ceny umownej za każdy roboczy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2 % od ceny umownej za każdy roboczy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 100% procent ceny umownej.

[1.10]  Wykonawca przedłoży wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zadania, w dniu podpisania umowy.

[1.11]  Nie dopuszcza się waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

[1.12] Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB, w ciągu 3 dni licząc od daty zakończenia robót.

[1.12.1] W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB w wymaganym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 100 %, aż do dostarczenia tych dokumentów.

[1.13] Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości  na okres 5 lat.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego                                        W imieniu i na rzecz Wykonawcy

podpisali:                                                                                    podpisali:

……………………………………………                    ………………………………………

……………………………………………             	       ………………………………………

(upoważnieni przedstawiciele) 	                                          (upoważnieni przedstawiciele)

### 2. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

# o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych

### SPIS TREŚCI

2.1. Postanowienia ogólne

2.1.1 Definicje

2.1.2 Skróty i uproszczenia

2.1.3 Interpretacje

2.1.4 Język

2.2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót

2.2.1 Przedmiot umowy

2.2.2 Współpraca na terenie budowy

2.2.3 Zasady porozumiewania się stron

2.2.4 Narady koordynacyjne

2.2.5 Zmiany

2.2.6 Siła wyższa

2.2.7 Zawieszenie finansowania

2.2.8 Procedura rozstrzygania sporów

2.3. Obowiązki i prawa zamawiającego

2.3.1 Obowiązki zamawiającego

2.3.2 Przekazanie terenu budowy

2.3.3 Personel zamawiającego

2.3.4 Odstąpienie od umowy przez zamawiającego

2.4. Obowiązki i prawa wykonawcy

2.4.1 Obowiązki wykonawcy

2.4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

2.4.3 Podwykonawcy

2.4.4 Personel wykonawcy

2.4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy

2.4.6 Dokumentacja budowy

2.4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

2.4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy

2.4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

2.4.10 Roboty tymczasowe

2.4.11 Wykopaliska i odkrycia

2.4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

2.4.13 Kary umowne

2.4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

2.4.15 Koszty napraw

2.5. Terminy obowiązujące obie strony

2.5.1 Terminy umowne

2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności

2.5.3 Termin końcowy

2.6. Kontrola jakości i odbiory robót

2.6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

2.6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

2.6.3 Odbiory robót

2.7. Wynagrodzenia

2.7.1 Wynagrodzenie wykonawcy

2.7.2 Rozliczenia

2.7.3 Płatności

2.8. Zakończenie robót i przekazanie do użytku

2.8.1 Zakończenie robót

2.8.2 Przekazanie do użytku

2.8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

2.9. Zmiana lub odstąpienie od umowy

2.9.1 Zmiany umowy

2.9.2 Odstąpienie od umowy

2.9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

2.1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.1  Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. Oprócz tego w ogólnej specyfikacji technicznej podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót.

2.1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

2.1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

2.1.1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

2.1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną częścią umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty.

2.1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.

2.1.1.6 Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym                  i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy Pzp.

2.1.1.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB.

2.1.1.8 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

2.1.1.9 Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.

2.1.1.10 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową

2.1.1.11 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

2.1.1.12 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 2.1.1.11. oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

2.1.1.13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

2.1.1.14 Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.

2.1.1.15. Świadectwo płatności jest to dokument wystawiany przez Zarządzającego na etapie rozliczenia za wykonane roboty :

Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego w celach bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Protokołu częściowego wykonanych robót”.

Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu.

Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego.

2.1.1.16 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego.

2.1.1.17 Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.

2.1.1.18 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej

2.1.1.19 Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

2.1.1.20 	Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.

2.1.1.21 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.22 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

2.1.1.23 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2.1.1.24 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.

2.1.1.25 Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót                          i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. Zarządzający kieruje czynnościami Inspektorów Nadzoru  i koordynuje ich działania.

2.1.2  Skróty i uproszczenia

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV – Wspólny słownik zamówień

IPU – Istotne postanowienia umowy

KC – Kodeks cywilny

KPC – Kodeks postępowania cywilnego

KRS – Krajowy rejestr sądowy

OST – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

OWU – Ogólne warunki umowy

PB – Prawo budowlane

PN – Polska norma

PZJ – Plan zapewnienia jakości

Pzp – Prawo zamówień publicznych

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

UZP – Urząd zamówień publicznych

2.1.3  Interpretacje

2.1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2.1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa,

- Istotne postanowienia umowy (IPU),

- Ogólne warunki umowy (OWU),

- Dokumentacja projektowa (rysunki),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OST i SST),

- Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy,

- Kosztorys ofertowy.

2.1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

2.1.4  Język

Językiem umowy będzie język polski.

2.2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.2.1  Przedmiot umowy

2.2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w IPU.

2.2.1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres i harmonogram robót przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz szkic nr 1 ilustrujący graficznie zakres rzeczowy uzbrojenia terenu.

2.2.1.3 Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w IPU.

2.2.2  Współpraca na terenie budowy

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz zamawiającym, w okresach między datami określonymi w wykazie i harmonogramie robót innych wykonawców, zawartym w specyfikacjach technicznych. Wykonawca zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów. Zamawiający będzie mógł modyfikować wykazy innych wykonawców,                       o czym będzie zawiadamiał wykonawcę.

2.2.3  Zasady porozumiewania się stron

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem

2.2.4  Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy , Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób będzie organizował zarządzający. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

Narady koordynacyjne będą organizowane przez zarządzającego z własnej inicjatywy lub pisemny wniosek upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał zarządzający.

Narady będą prowadzone i protokołowane przez zarządzającego, a kopie protokołu będą przekazywane uczestnikom narad.

2.2.5  Zmiany

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego.

2.2.5.1 Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego                       i zatwierdzenia do realizacji przez zarządzającego.

2.2.5.2 W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

2.5.3 W przypadku gdy określone w p. 2.2.5.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 p 6 ustawy Pzp.

2.2.6  Siła wyższa

2.2.6.1  Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2.2.6.2  Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

(a)     wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

(b)     terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

(c)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,                        z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;

(d)     klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

(e)   bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.

(f)     inne wydarzenia losowe.

2.2.6.3  Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich prawach i obowiązkach (pkt. 3 i 4).

2.2.6.4 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w p.2.2.6.1 i 2.2.6.2 to zarządzający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

2.2.7  Zawieszenie finansowania

1) W wypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesza zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz wykonawcy, zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 7 dni od otrzymania od  dysponenta środków finansowych zawiadomienia  o zawieszeniu.

2) Jeżeli wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności, to wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2.2.8.  Procedura rozstrzygania sporów

Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby zamawiającego.

2.3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

2.3.1  Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Art. 647 KC i ustawy PB.

2.3.2 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w IPU, na zasadach określonych w OST wykonania i odbioru robót.

2) Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w IPU. Jeżeli zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy,  termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu o wynikłe opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

2.3.3 Personel zamawiającego

1) Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

2) Do obowiązków kierownika zamawiającego należy ustanowienie zarządzającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.

3) Szczegółowy zakres obowiązków zarządzającego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i zarządzającym, a także przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników

Do podstawowych obowiązków zarządzającego należy w szczególności:

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika zamawiającego,

b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

c) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,

d) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

2.4 Odstąpienie od umowy przez zamawiającego

2.4.1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy:

1) W przypadku nie uzyskania z Banku kredytu ze środków KFM (zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu Cywilnego – umowne prawo odstąpienia i art. 145 Prawa zamówień publicznych).

2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,

2.4.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w pkt. 2.4.1. wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, potwierdzonego protokółem stwierdzającym stan zaawansowania robót budowlanych.

3.  OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

3.1  Obowiązki wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2)   Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót określonego rzeczowo

w  IPU.

3.2 Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa  i   wszystkimi  postanowieniami umowy.

2) Na żądanie dysponenta środków finansowych wykonawca udostępni mu w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych.

3.3  Podwykonawcy

Wykonywanie robót nie wymienionych w wykazie załączonym do oferty (formularz nr 7 SIWZ),  przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą zarządzającego.

3.4  Personel i sprzęt wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

2)  Jeżeli zarządzający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu                       i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego sprzętu, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez zarządzającego. Zarządzający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie.

3.5  Zapewnienie dostępu do terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

3.6  Dokumentacja budowy

3.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:

1) dziennik budowy

2) protokóły odbiorów robót

3) dokumentację powykonawczą

3.6.2  Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania

3) plan BIOZ,

4) program zapewnienia jakości.

3.7  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

3.8  Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy

3.8.1 Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad, na kwoty określone w IPU, dla następujących wypadków które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy:

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

2) szkody w sprzęcie;

3) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów                           i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

4) nieszczęśliwe wypadki;

5) szkody osób trzecich

3.8.2.Ubezpieczenie ryzyk budowlanych:

1) Wykonawca dostarczy zamawiającemu  umowę i polisę ubezpieczenia  od ryzyk budowlanych na kwotę równą wartości kontraktu w dniu podpisania umowy.

2) Wykonawca dokona cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia, o której mowa

w pkt. 1) na rzecz zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

3) Wykonawca upoważni zamawiającego do dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 1)  na rzecz banku kredytującego przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane.

3.8.3 Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3.8.4  Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

3.8.5  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody zarządzającego.

3.8.6 Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

3.9  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

3.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

3.9.2 W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

3.10  Roboty tymczasowe

3.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.10.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez zarządzającego.

3.11  Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

3.12  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

3.12.1 Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, w jednej lub kilku z form podanych w IPU.

Gwarancje, poręczenia i weksle wystawiane będą przez instytucje zaakceptowane przez zamawiającego.

3.12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość podaną w IPU.

3.12.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa usunięcia wad.

3.12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp, licząc od daty wystawienia przez zarządzającego świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad.

3.13.  Kary umowne wobec wykonawcy

3.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia,

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

3.13.2 Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej w IPU.

3.13.3 Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonej kary umownej.

3.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC

3.14  Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

3.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania zarządzającego, tak wcześnie jak to możliwe,                   o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót. Zarządzający ma prawo  zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. Szacunkowy wzrost ceny umownej będzie określony i dostarczony bezzwłocznie przez wykonawcę zarządzającemu.

3.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń zarządzającego.

3.14.3  Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp.

3.15  Koszt napraw

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego koszt.

4. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY

4.1  Terminy umowne

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w IPU.

4.2  Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności

W okresie podanym w IPU od daty podpisania umowy, wykonawca będzie aktualizował harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót zadania w sytuacji zaistnienia istotnych zmian, w szczególności  prognozowany harmonogram płatności.

Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji zarządzającego.

4.3. Termin końcowy

Aktualizacja powołanych w p.4.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót.

5.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

5.1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

5.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających                               z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.1.1 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt.5.1.1. nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

5.2  Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

5.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia                           w określonym terminie, na koszt wykonawcy.

5.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

5.2.3 Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez zarządzającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy.

5.2.4  Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo pokryć                w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.3  Odbiory robót

5.3.1 Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

5.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

5.3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych”, potwierdzonego przez inspektorów nadzoru. protokół sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót budowlanych zadania, stanowiącym integralną część umowy.

5.3.4 Odbiór końcowy

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarządzającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego.

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności wykonawcy.

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zarządzającemu, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń.

4) Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

5) Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokółu odbioru końcowego.

5.3.5  Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

5.3.6  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

6.   WYNAGRODZENIA

6.1  Wynagrodzenie wykonawcy

6.1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

6.1.2  Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

6.1.3 W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne może ulec zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.

6.1.4 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6.2  Rozliczenia

6.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych przez zarządzającego, w terminach określonych w IPU.

6.2.2 Przejściowe świadectwa płatności jest wystawiane przez zarządzającego w celach bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych”, o którym mowa w pkt. 5.3.3

6.2.3 Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp.

6.2.4 Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.3  Płatności

6.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie z pkt.6.2. z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz wystawionej przez wykonawcę faktury, potwierdzonej przez zarządzającego w terminach określonych w istotnych warunkach umowy.

6.3.2 Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane na zasadach określonych w Ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

6.3.3 Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą zamieścił obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.

6.3.4  Zamawiający przewiduje możliwość  udzielania wykonawcy zaliczki w kwocie do 500.000,00 tys.(słownie w zł: pięćset tysięcy)  na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na realizowane zadanie .

7.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

7.1  Zakończenie robót

7.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w p.5.3.4.

7.1.2 W ciągu podanego w IPU okresu, licząc od daty zakończenia robót, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB.

7.1.3 W przypadku nie przekazania ww. dokumentów w ciągu wymaganego okresu, zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości podanej w IPU, aż do ich przekazania, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach art. 471 KC.

7.1.4 Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentów zamawiający zawiadamia organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art. 56.1 PB, o zakończeniu robót i składa wniosek                               o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli.

7.2  Przekazanie do użytkowania

7.2.1 Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie.

7.2.2 Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika.

7.3  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

7.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC

7.3.2 Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w IPU.

7.3.3 Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

7.3.4 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

7.3.5 W przypadku gdy zamawiający nie jest użytkownikiem, z chwilą przekazania przedmiotu umowy do użytku zamawiający dokona cesji praw wynikających z umowy zawartej z wykonawcą – na użytkownika, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu gwarancji jakości.

8.  ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1  Zmiany umowy

8.1.1 Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

8.1.2 Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

8.1.3  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

8.2  Odstąpienie od umowy

8.2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. zamawiający i wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

8.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje roboty na 28 dni,

2) Zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni,

3) Zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) jeśli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

8.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Pzp.

8.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

8.2.5 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

8.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

8.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zarządzającego.

8.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarządzający realizacją umowy wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury.

8.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.